| Согласовано Министр культуры Новосибирской области ___________________ Н.В.Ярославцева «_____» _______________ 20____г. | Утверждаю Директор ГАУК НСО «Театр кукол» ____________________ Ю.А.Горлатых «_____» _______________ 20____г. | Согласовано Председатель НОООООИ «ВОС» ______________ Я.В.Логвиненко «_____» _______________ 20____г. Председатель Совета Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист» _____________________ В.Л. Семенко «_____» _______________ 20____г. |
| --- | --- | --- |

План адаптации для МГН объекта

ГАУК НСО «Театр кукол»

г. Новосибирск, Ленина, 22

на период 2021-2025 гг.

| № | Наименование мероприятия по адаптации | Категория МГН (К,О,С,Г,У) | Вид работы | Этап работы* | Необходимое финансирование (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение обучения сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с методическим пособием для обучения (инструктирования), разработанным Министерством труда и соцзащиты РФ и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности | К, О, С,Г, У | обучение | 1 |  | 2023 | Ощепкова А.С. |
| 1.2 | Разработка дизайн-проекта системы доступа на территорию театра для автомобилей с МГН | К, О | Документация | 2 | 300,0 | 2025 | Антишин А.Б. |
| 2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационарная индукционная система для слабослыщащих для зрительного зала | Г | приобретение | 2 | 150,0 | 2022 | Антишин А.Б. |
| 2.2 | Мобильная индукционная система для слабослыщащих для кассового зала | Г | приобретение | 2 | 40,0 | 2022 | Антишин А.Б. |
| 2.3 | Подъемное устройство для лестницы в буфет | К | приобретение | 2 | 680,0 | 2023 | Антишин А.Б. |
| 2.4 | Подъемное устройство для лестницы в малый зал | К | приобретение | 2 | 900,0 | 2023 | Антишин А.Б. |
| 2.5. | Сменная инвалидная коляска | К,О | приобретение | 2 | 40,0 | 2024 | Антишин А.Б. |
| 3. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | По входу в здание: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Установка предупреждающих тактильных накладок на ступени в кассовый зал | О, С, У | ремонтные работы | 2 | 25,0 | 2021 | Дю А.Е. |
| 3.2.2 | Установка предупреждающих тактильных накладок на главном входе в театр | О, С, У | ремонтные работы | 2 | 25,0 | 2021 | Дю А.Е. |
| 3.2.3 | Установка стационарного пандуса в фойе театра | К,О | ремонтные работы | 2 | 750,0 | 2022 | Антишин А.Б. |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.3.1 | Установка дополнительных поручней по лестничным маршам | О, С, У | ремонтные работы | 2 | 48,0 | 2021 | Дю А.Е. |
| 3.3.2 | Установка предупреждающих тактильных накладок на всех лестницах театра | О,С,У | ремонтные работы | 2 | 50,0 | 2023 | Дю А.Е. |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.4.1 | Установка индукционной системы для слабослышащих в зрительном зале | Г | ремонтные работы | 2 | 50,0 | 2022 | Дю А.Е. |
|  | Установка индукционной системы для слабослышащих в кассовом зале | Г | ремонтные работы | 2 | 20.0 | 2022 | Дю А.Е. |

| Состояние доступности объекта для МНГ | К | О | С | Г | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на начало планового периода | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| --по завершению 1-го этапа плана адаптации | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| --по завершению 2-го этапа плана адаптации | ДЧ | ДП | ДЧ | ДП | ДП |